ВЫПИСКА из   ПРОТОКОЛА

Заседания общественной инспекции (МОИ) МАОУ СШ № 108 ул.Тельмана 29А при

Проведении капитального ремонта здания и обустройства прилегающей территории.

04.05.2022 г. 17-00                                                           г.Красноярск  ул.Тельмана 29А

Присутствовали члены МОИ по распоряжению администрации г.Красноярска № 16-соц от  26.04.2022 г.:

Сургутсков Андрей Владимирович

Татаркова Анна Витальевна

Кузьмина Елена Николаевна

Товченникова Светлана Владимировна

Охотников Евгений Георгиевич

Повестка дня :

- Выборы секретаря МОИ

- Выборы председателя МОИ

- Выборы заместителя председателя МОИ

- Выборы формы проведения общественного контроля

- Сроки , порядок проведения общественного  контроля и определение  его результатов.

Решили :

1.Выбрать секретарём -Товченникову Светлану Владимировну ,голосовали «ЗА» единогласно.

2.Выбрать председателем – Охотникова Евгения Георгиевича , голосовали «ЗА» единогласно.

3.Выбрать заместителя председателя – Сургутского Андрея Владимировича, голосовали «ЗА «единогласно.

4.Выбрать форму проведения общественного контроля – общественный мониторинг, голосовали «За»единогласно.

5.В соответствии с графиком производства работ , производить контроль сроков , качество выполнения работ ,соответствие работ сметам. После каждого этапа производства работ проводить инспектирование с оформлением актов :

А.Монтаж кровли -7 июня 2022 года

Б.Монтаж всех коммуникаций -28 июля 2022 года

В.Отделка наружных работ  и монтаж крылец – 7 августа 2022 года

Г.Отделка внутренних работ – 28 августа 2022 года

Д.Окончание пуско-наладочных работ – 28 сентября 2022 года

Государственным контрактом  по капитальному ремонту МАОУ СШ № 108 ул.Тельмана 29А № 125-06-22/993013 от 31.03.2022 года установленный срок 01.08.2023 года , в случаи изменения сроков производства работ изменить сроки инспектирования. Голосовали «ЗА» единогласно.